**Sprint Review:**

اسپرینت 2:

امین: من به عنوان یکی از اعضای تیم development حاضر هستم که در این اسپرینت در قسمت انتخاب جزئیات هر مرحله در ساخت غذا فعالیت کردم.

علیرضا: من به عنوان یکی از اعضای تیم development حاضر هستم که در این اسپرینت در قسمت سبد خرید و تأیید آن فعالیت کردم.

سلوا: من به عنوان PO و یکی از اعضای تیم development در قسمت سبد خرید و تأیید آن فعالیت کردم.

علی: من به عنوان سرپرست تیم و یکی از اعضای تیم development در قسمت نمایش درگاه پرداخت به کاربر فعالیت کردم.

خروجی­ها:

از 20 PBI که برای sprint backlog انتخاب شدند، 15 تا از آنها به اتمام رسیدند، 5 تای باقیمانده به PB بازگردانده و لیست به روزرسانی شد. با توجه به تعداد کارهای انجام شده، velocity تیم برای مرحله بعدی به 17 تغییر می­کند.

در مورد 15 PBI انجام شده تمام بندهای DoD که عبارت اند از:

* پیچیدگی کد (cyclomatic complexity) کمتر 8 باشد به غیر از قسمت پیشنهاد بر اساس سلیقه کاربر که می­تواند به 128 هم برسد.
* تأیید زمان پاسخ
* نوشتن تست و پاس کردن آن توسط کد نوشته شده
* بازبینی کد (code review)
* به روز رسانی SBI
* یکپارچه سازی موفق کد جدید توسط ابزار CI
* ترکیب کردن کد
* تأیید نماینده مشتری

در قسمت تأیید سبد خرید، در مرحله یکپارچه سازی توسط CI به مشکل برخورد کردیم، پس 2 PBI به PB بازگردانده می­شوند تا این مشکل نیز برطرف شود.

در نتیجه sprint backlog متشکل است از 5 PBI انجام نشده در این مرحله بعلاوه­ی 2 PBI که در این اسپرینت اضافه شد(مورد تأیید PO) و 10 PBI جدیدی که PO تنظیم کرده­است.